Р Е Ш Е Н И Е

Совет депутатов

муниципального образования «Балезинский район»

«Балезино ёрос» муниципал кылдытэтысьдепутатьёслэнКенешсы

Проект

Отчет заместителя Главы Администрации МО «Балезинский район»

о прохождении отопительного периода 2017-2018 гг.

в муниципальном образовании «Балезинский район»

Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район» РЕШАЕТ:

Отчет заместителя Главы Администрации МО «Балезинский район» о прохождении отопительного периода 2017-2018 гг. в муниципальном образовании «Балезинский район» принять к сведению.

## Председатель Совета депутатов

## муниципального образования

## «Балезинский район»    	Н.В. Бабинцев

Проект решения вносит

## Глава муниципального образования

## «Балезинский район»    	Ю.В. Новойдарский

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы Администрации 	С.Л. Владыкин

Начальник правового отдела	Г.А. Касимова

Зам.главы Администрации-

Руководитель Аппарата	А.В. Перевощиков

Отчет заместителя Главы Администрации МО «Балезинский район»

о прохождении отопительного периода 2017-2018 гг.

в муниципальном образовании «Балезинский район»

Отопительный период 2017-2018 гг. в Балезинском районе начался с 22.09.2017 г.

8 ноября 2017 года комиссией Ростехнадзора проведена проверка готовности муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2017-2018 г.

В результате проверки 10 ноября 2017 года получен акт готовности к отопительному периоду МО «Балезинский район». 13 ноября 2017 года муниципальным образованием «Балезинский район» получен паспорт готовности муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду.

В целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 гг. на коммунальную инфраструктуру выделялось:

Из бюджета Удмуртской Республики на общую сумму  5,354 млн. руб.:

- 2,0 млн. руб. – средства на развитие и поддержание коммунального хозяйства МО «Балезинский район» ;

1,0 млн. руб. – дотации из бюджета УР на подготовку объектов соц. сферы;

- 2,354 млн. руб. – дотации наказов избирателей на повышение уровня благосостояния населения (данные средства направлены на подготовку объектов образования).

Из бюджета МО «Балезинский район» на сумму 1,841 млн. руб.:

- 1,171 млн. руб. – на подготовку объектов МО «Балезинский район» на следующие мероприятия: диагностика котельного оборудования, поверка измерительных приборов, ремонт сетей теплоснабжения по ул. Калинина и в микрорайоне РОС, ремонт кровли котельной по ул. Калинина, 51, ремонт сетей водоотведения с. Андрейшур, приобретение электродвигателей на КНС по ул. Азина, ремонт дымовой трубы в д. Падера, экспертиза качества строительных работ по водонапорной башне в с Ново-Волково.

- 670,0 тыс. руб. – на объекты Управления образования: поверка теплосчетчиков, обучение машинистов, диагностика котельного оборудования.

В соответствии с распоряжением Правительства УР от 06.02.2017 г. № 81-р в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР на 2017 год муниципальному образованию «Балезинский район» выделено из бюджета УР 2,77984 млн. руб., в том числе на:

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Советская в д. Исаково Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) на сумму 500,0 тыс. руб.,

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Калинина в п. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) на сумму 200,0 тыс. руб.,

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Первомайская, ул. Совхозная в с. Карсовай Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) на сумму 500,0 тыс. руб.,

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения с заменой задвижки по ул. Чапаева в с. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) на сумму 200,0 тыс. руб.,

- Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Падера Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) на сумму 500,0 тыс. руб.,

- Капитальный ремонт канализационно-насосной станции по ул. Красноармейская в п. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе проверка сметной стоимости) на сумму 100,0 тыс. руб.,

- Замена водонапорной башни в с. Нововолково Балезинского района Удмуртской Республики на сумму 779,84 тыс. руб.

Согласно распоряжению 54-р от 30.04.2017 г. «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2017 год» с последними изменениями муниципальному образованию «Балезинский район» выделено из бюджета УР выделено 51,236 млн. руб., в том числе на:

- Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой модульной котельной) с переводом на газ  школы по ул.Советская, 39 в с. Балезино Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР) на сумму 510,9 тыс. руб., 19.06.2017 г. заключен контракт на сумму 396,00865 тыс. руб. с ООО «Комплексные Энергетические Решения».

- Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ сельского дома культуры по ул. Русских, 27 в д. Оросово Балезинского района УР (в т.ч. ПИР) на сумму 339,3 тыс. руб., 19.06.2017 г. заключен контракт на сумму 257,89329 тыс. руб. с ООО «Комплексные Энергетические Решения».

- Техническое перевооружение системы теплоснабжения (с установкой блочно-модульной котельной) объектов социальной сферы и жилых домов по ул. Молодёжная,1а в д.Кожило Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД) на сумму 15,7 млн. руб. Контракт заключен с ООО "Республиканская тепловая компания" на проведение проектных работ на сумму 1 562 150 рублей.

- Техническое перевооружение системы теплоснабжения объектов социальной сферы и жилых домов по пер.Школьный, 2а в д.Кестым Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза ПСД) на сумму 849,2 тыс. руб., 19.06.2017 г. заключен контракт на сумму 594,440 тыс. руб. с ООО «Комплексные Энергетические Решения».

- Реконструкция сооружений канализации в п. Балезино Удмуртской Республики на сумму 32,937 млн. руб.

Отопительный период проходит без серьезных аварий и инцидентов.

Заместитель главы Администрации                                              С.Л. Владыкин