[image: image1.jpg]



                                           Р Е Ш Е Н И Е                         проект     
Совет депутатов

муниципального образования «Балезинский район»

«Балезино ёрос» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн  Кенешсы
Информация о подготовке к дорожному ремонту сезона 2017 года, а также  планировании решения проблемы со сбором и вывозом бытовых отходов жителей  населенных пунктов муниципального образования «Балезинский район»
  «____»___________2017г.
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ муниципального образования «Балезинский район» Владыкина Сергея Леонидовича о подготовке к дорожному ремонту сезона 2017 года, а также  планировании решения проблемы со сбором и вывозом бытовых отходов жителей  населенных пунктов муниципального образования «Балезинский район» Совет депутатов муниципального  образования   «Балезинский район»  
Р Е Ш А Е Т:

Информацию заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ муниципального образования «Балезинский район» Владыкина Сергея Леонидовича о подготовке к дорожному ремонту сезона 2017 года, а также  планировании решения проблемы со сбором и вывозом бытовых отходов жителей  населенных пунктов муниципального образования «Балезинский район»  принять к сведению.
Председатель Совета депутатов
МО «Балезинский район»                                                                 Н.В. Бабинцев
Проект решения вносит:                                                                   
Зам. главы Администрации                                                             С.Л. Владыкин

Подготовка дорожному ремонту сезона 2017 года.

Всего на территории Балезинского района 812,512 км. автомобильных дорог, из них 323,312 км. региональных и 489,2 км. местных.

Из 489,2 км местных автомобильных дорог 238,7 км автомобильных дорог с твердым покрытием. Из всей протяженности местных автомобильных дорог 274,6 км. не отвечают нормативным требованиям.

До всех центральных усадьб проходят региональные дороги, но, несмотря на это в период весенней и осенней распутицы дороги до некоторых из них становятся не проезжаемыми. Наиболее сложная ситуация по дороге до с. Сергино в котором проживает 1500 человек. От районного центра до данного населенного пункта, который является центральной усадьбой, 78,08 км, в том числе 37,97 км. дороги в гравийном исполнении, которые в период весенней и осенней распутицы становятся не проезжаемыми.

Так же сложная ситуация на автомобильной дороге от д.Воегурт до д.Пибаньшур.

Кроме того ряд школьных маршрутов с гравийным покрытием, такие как:

- Сергино -  -Коровино 
                                                       грунтовое 8,4 км

- Верх-Люкино - Демино - Сизево                                     гравийное 3,0 км

- Воегурт - Заречный – Пибаньшур                                   асфальтобетонное-11 км 

                                                                                               гравийное 2,5 км 13,500 км

- Базаны - Новоселы - Павлушата                                      грунтовое 8,5 км

- Ваньки - Сергино                                                               грунтовое 1,7 км

- Нововолково - Новый Кеп                                                грунтовое 4,2 км

- Эркешево-Оросово                                                            грунтовое 5,2км

- Андрейшур-Нововолково                                                  грунтовое 8,3км,

требующие срочного ремонта и доведения их до нормативного состояния.

1. План ремонта автомобильных дорог на 2017год.

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Вид покрытия
	Протяженность, км
	Примечание

	1
	п.Балезино ул.Энергетиков
	грунт
	605м
	1058 тыс.руб. (ориентировочная стоимость)

	2
	п.Балезино ул.Азина
	грунт
	286м
	100 тыс.руб. (ориентировочная стоимость)

	3
	п.Балезино ул.Н.Курченко
	грунт
	287м
	491 тыс.руб. (ориентировочная стоимость)

	4
	п.Балезино ул.Чкалова
	грунт
	114м
	199 тыс.руб. (ориентировочная стоимость)


Качество выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет Администрация МО «Балезинский район».

В 2017году по программе безопасности дорожного движения Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР Планирует установку 4 автопавильонов в населенных пунктов Шарпа, Адам, Базаны, Васютенки, п. Балезино ул. Азина.

В дирекцию федеральной целевой программы «Безопасности дорожного движения 2013-2020г», Миндортрансом будет направленно предложение о включении в данную программу 4 пешеходных переходов расположенных рядом с общеобразовательными учреждениями в п.Балезино. Обустройство одного пешеходного перехода включает в себя две искусственные неровности, 200м барьерного пешеходного ограждения, установка сигнального светофора и установка 24 дорожных знаков с их дублированием на проезжей части.

С целью обеспечения граждан п.Балезино автобусном сообщением, в рамках федеральной целевой программы «Доступная среда» Миндортрансом планируется устройство автобусно-остановочного комплекса у больницы п.Балезино. Данный комплекс включает в себя автобусный павильон, автобусная площадка, тротуар, освещение и парковочные места, дорожные знаки и горизонтальная дорожная разметка. Ориентировочная стоимость работ 1,9 млн.руб.

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Вид покрытия
	Протяженность, км
	Численность проживающих, чел.
	Примечание

	2017год

	1
	Реконструкция автомобильной дроги (Игра-Глазов)-Кожило
	Асфальт
	3,26км.
	737чел.
	82млн.

	Работы в рамках содержания автомобильных дорог

	2
	подъезд к населенному пункту с.Балезино
	Асфальт
	1,1 км
	497чел.
	

	3
	Балезино-Кожило – Кестым
	Асфальт
	1,1 км
	798чел.
	

	4
	(Игра-Глазов) - Исаково
	Асфальт
	1,0 км
	526чел.
	Работы будут завершены в 2018году

	5
	(Балезино-Сергино)-В.Люкино-Киршонки
	Асфальт
	0,5 км
	346чел.
	

	6
	Карсовай-Базаны
	Асфальт
	0,9км.
	185чел.
	

	7
	Балезино-Карсовай
	Асфальт
	1,5км.
	1639чел.
	


2. В Балезинском районе были обследованы несанкционированные свалки на территории поселка Балезино, а также в других муниципальных образований данного района.

Был выезд на свалку поселка Балезино, расположенную в 10 км от поселка Балезино, в 2-х км на северо-восток от д. Бурино. Свалка занимает площадь 7 га.

Основными вопросами, волнующими население и глав муниципальных образований сельских поселений района в области обращения с отходами являются:

организация сбора и вывоза ТБО посредством сигнального метода или установки контейнерных площадок;

наличие большого количества несанкционированных свалок;

организация сбора опасных отходов, в частности ртутьсодержащих ламп;

организация раздельного сбора отходов (вторичного сырья);

В 2017 г. Администрациями сельских поселений Балезинского района предусмотрены площадки для вывоза бытовых отходов жителей населенных пунктов МО «Балезинский район» планируется осуществлять работы по вывозу бытовых отходов региональным оператором. Предусматривается сбор твердых коммунальных отходов населения сигнальным способом. 

Специалистами Минприроды УР был предложен план работы до 2025г.
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ориентировочная стоимость, руб
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	Межевание земельных участков под размещение контейнерных площадок для многоквартирных домов
	2017 год
	50 000/шт
	Бюджет МО «Балезинский район»

	2
	Главам муниципальных образований провести разъяснительные беседы с населением о введении обязательной платы за сбор и вывоз ТКО
	2017 год
	
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки п. Балезино, около д. Бурино
	2017 год
	1 500 000/1 га
	Бюджет МО «Балезинский район»

	4
	Прохождение Государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации свалки п. Балезино
	1 квартал 2018 года
	205 000
	Бюджет МО «Балезинский район»

	5
	Проведение работ по рекультивации свалки п. Балезино
	2018-2019 годы
	47 000 000
	Национальный приоритетный проект «Чистая страна»

	6
	Главам муниципальных образований проводить разъяснительные беседы с населением о необходимости раздельного сбора ТКО (вторичного сырья)
	2018-2025 годы
	
	


Информация о прохождении отопительного периода 2016-2017 гг.

в муниципальном образовании «Балезинский район»

на 04.05.2017 г.

Отопительный период проходит без серьезных аварий и инцидентов. 31 декабря произошла заморозка теплотрассы в п. Балезино по ул. Кирова, в течение 8 часов инцидент устранен. 17 апреля 2017 г. произошел порыв подземной теплотрассы у дома № 12 по пер. РОС, в результате провели замену подземного  участка на воздушный длиной 25 м. 

Происходили периодические аварии водопроводной сети в районе льнозавода, что приводило к остановке работы котельной Льнозавода. 

Периодически возникают отключения электроснабжения в п. Балезино. Вследствие этого происходит остановка котельных и газовых котлов в частных домовладениях, выход из строя электрооборудования. В настоящий момент потребители, присоединенные к ВЛ-10 кВ Ф-1 тяг. ПС Балезино запитаны от Ф-1 РП Балезино, входящей в зону ответственности Балезинского РЭС. Данная схема не обеспечивает надежность эл. снабжения потребителей в случае аварийных ситуаций. При прохождении отопительного сезона эта схема эл. снабжения может привести к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения. 26 февраля 2017 в связи с погодными условиями произошло отключение ЦРП в п. Балезино. В результате нарушения электроснабжения произошла остановка насосной станции 1-ого подъема и очистных сооружений водоснабжения. В течении 3 часов население поселка оставалось без водоснабжения. 

В настоящее время началась подготовка к предстоящему отопительному периоду. Разработан план основных мероприятий по подготовке объектов муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2017-2018 гг. на сумму 1,5 млн. руб. Предварительно окончание отопительного периода намечается на 15.05.2017 г.   

